Zmluva o dielo č.

Uzatvorená podľa § 536 a násl., zákona č. 513/91 Zb.

# Článok č. 1

ZMLUVNÉ  STRANY

1.1. 	Objednávateľ: 	Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod Prievidza

Švéniho 7

971 53 Prievidza

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica

oddiel PŠ, vložka č. 155/S

Zastúpený:	Ing. Igorom Števlíkom

riaditeľom Odštepného závodu Prievidza

IČO:	36038351

IČ DPH:	Sk 2020087982

Číslo účtu: 	1301-382/0200 – VÚB Prievidza

1.2.	Zhotoviteľ:

zapísaný  v Obchodnom registri Okresného súdu v

oddiel     , vložka č.

Zastúpený:

Osoba oprávnená rokovať:

vo veciach

zmluvných:

technických:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

# Článok č. 2

VÝCHODISKOVÉ  PODKLADY

2.1.	Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa predložená v obchodno verejnej súťaži a následnej korešpondencie, ktorá je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaná za súčasť tejto zmluvy.

# Článok č. 3

PREDMET  PLNENIA

3.1.	Predmetom plnenia zmluvy je Oprava lesnej cesty Poruba dolina  v zmysle vymedzeného predmetu súťaže podľa bodu 4 súťažných podmienok zo dňa 7.12.2006.

  - Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých prác, výkonov, strojov a zariadení uvedených v krycích listoch rozpočtu cenovej ponuky.

3.3.	Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a k spokojnosti objednávateľa.

3.4.	Zmeny  môže nariadiť iba objednávateľ.

# Článok č. 4

ČAS  PLNENIA

4.1.	Termíny plnenia jednotlivých častí predmetu zmluvy podľa článku č. 3 tejto zmluvy sú dohodou zmluvných strán.

4.1.1.	Pre definitívne ukončenie opráv platí termín 31.12.2006

4.2.	Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa môže pripočítať k času plnenia podľa článku č. 4 tejto zmluvy, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku alebo dodatkom k tejto zmluve.

4.4.	Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie v súlade s touto zmluvou.

# Článok č. 5

CENA

5.1.	Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa článku č. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. ako cena pevná, je doložená cenovou ponukou s prehľadom rozpočtových nákladov, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

5.1.1.	Cena za zhotovenie opráv podľa  článku č. 3 je         ,- Sk bez DPH.

Slovom:                slovenských korún.

5.2.	V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska.

5.3.	Stavenisková a mimostavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.

5.4.	Za požadované práce, ktoré nie su súčasťou zmluvy, t.j. nie su popísané v položkách prác  v prehľade rozpočtových nákladov v zmluvnej dokumentácii, má zhotoviteľ nárok na ich úhradu. Svoj nárok ale musí objednávateľovi oznámiť formou cenovej ponuky pred začatím prác. Práce môže zhotoviteľ vykonať až po schválení cenovej ponuky objednávateľom.

5.5.	Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez zadania, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy sa neuhradia

5.6.	Práce v hodinovej mzde sa uhradia len vtedy, ak sa výslovne dohodli ešte pred ich začatím.

# Článok č. 6

PLATOBNÉ  PODMIENKY

6.1.	Cenu za zhotovenie opráv zvážnice zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi.

6.2.	Lehota splatnosti je 21 kalendárnych dní od vystavenia faktúry dodávateľom.

6.3.	Objednávateľ z každej faktúry zadrží čiastku 10 % bez DPH do doby ukončenia stavby ako kauciu na včasnosť a kvalitu realizácie prác, ktorá bude zúčtovaná v konečnej faktúre.

6.4.	Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.

6.5.	Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa  zákona č. 222/2004 Z.z. a súpis vykonaných prác potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.

# Článok č. 7

KONEČNÁ  FAKTÚRA

7.1.	Konečná faktúra bude zhotoviteľom doručená objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu.

7.2.	Konečná faktúra bude obsahovať rozpis všetkých doteraz faktúrovaných čiastok a zrážok podľa článku 6.3. a celkovú sumu.

7.3.	V prípade, že protokol o odovzdaní a preberaní stavebného diela bude obsahovať vady a nedorobky, objednávateľ zadrží adekvátnu čiastku z konečnej faktúry až do úplného odstránenia vád a nedorobkov.

# Článok č. 8

PODMIENKY  VYKONANIA  DIELA

8.1.	Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

8.2.	Inžiniersku činnosť, činnosť technického dozoru, zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdá-vaní prác a dodávok a odstraňovaní vád zabezpečuje v mene objednávateľa Ing. Ladislav Chalmovianský

8.3.	Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.

8.7.	Objednávateľ pri odovzdaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky a zemníky.

8.8.	Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.

8.11.	Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje zhotoviteľ. Koordinátor bezpečnosti sa zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č. 510 z 21.11.2001. V prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať koordinátor bezpečnosti.

8.12.	Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.13.	Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy

8.15.	Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícií na stavenisku a tam sa musia robiť všetky záznamy v  ňom.

# Článok č. 9

VÝROBNÉ  PODKLADY

9.1.	Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu opráv.

# Článok č. 10

ZÁRUČNÁ  DOBA  A  ZÁRUKA

10.1.	Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy  a že počas záručnej doby bude mať nezmenené vlastnosti.

10.2.	Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí 24 mesiacov.

10.3.	Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby.

10.4.	Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a najneskôr do 15 (pätnástich) kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

# Článok č. 11

PENÁLE  A  ZMLUVNÉ  POKUTY

11.1.	Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v článku 3.1.1. tejto zmluvy po termíne uvedenom v článku 4.1.1. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny podľa článku č.5 tejto zmluvy za každý začatý deň omeškania.

11.2.	Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa článku č. 10.4. tejto zmluvy zaplatí zmluvnú pokutu vo výške, ktorá predstavuje dvojnásobok ceny prác podľa cenovej ponuky za každý deň omeškania.

# Článok č. 12

PREVOD  A  POSTÚPENIE  ZMLUVY

12.1.	Prevod a postúpenie zmluvy, alebo jej časti je možný len s písomným súhlasom objednávateľa.

12.2.	Na požiadanie je zhotoviteľ povinný zoznámiť objednávateľa s poddodávateľmi.

12.3.	Činnosť poddodávateľov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa.

# Článok č. 13

PRACOVNÍCI  ZHOTOVITEĽA  A  KOMUNIKÁCIA

14.1.	Zodpovední pracovníci zhotoviteľa:

Meno                                     Funkcia                 .

14.2.	Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku slovenskom.

# Článok č. 14

ZODPOVEDNOSŤ  ZA  ŠKODY

15.1.	Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené objednávateľovi v súvislosti s vykonávanými prácami, ako aj za škody, spôsobené tretej osobe.

15.2.	Objednávateľ neznáša žiadne náklady za škody vzniknuté počas výstavby až do úplného prevzatia objektov.

# Článok č. 15

ARBITRÁŽ

16.1.	Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR,

# Článok č. 16

ZMENY  A  DODATKY

18.1.	Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných strán.

# Článok č. 17

OSTATNÉ  USTANOVENIA

19.1.	Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú bez prieťahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy, alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody, alebo aby sa neznížila hodnota diela.

19.2.	Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera.

19.3.	Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu článku č.3 tejto zmluvy.

19.4.	Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácií s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti objednávateľa.

19.5.	Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizáciu v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR.

# Článok č. 18

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

20.1.	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickym a fyzickým osobám.

20.2.	Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami nešpecifikované v tejto zmluve sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonníkom, zákon č. 513/91 Zb. a jeho novelami.

20.3.	Súčasťou tejto zmluvy sú a budú následovné prílohy:

- cenová ponuka s krycími listami rozpočtu  a prehľadom rozpočtových nákladov

- stavebný denník

- protokol o odovzdaní a prevzatí diela

20.4.	V súlade s ustanovením § 344 a násl. Obchodného zákonníka má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvy.

20.4.1.	Podstatným porušením zmluvy v súlade s § 345, ods. 1, Obchodného zákonníka pre účely tejto zmluvy sa rozumie:

- porušenie technologickej disciplíny

- strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť

20.5.	Právo odstúpiť od zmluvy vzniká dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

20.5.1.	Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa ma objednávateľ právo na náhradu škody spôsobenej mu s titulu porušenia záväzku.

20.6.	Zmluva nadobúda platnosť  a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

20.7.	Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Objednávateľ aj zhotoviteľ obdržia po dvoch vyhotoveniach.

V Prievidzi,   dňa   .    .2006			               	    V                   , dňa

Objednávateľ:                                                                                Zhotoviteľ:

Ing. Igor Števlík

riaditeľ OZ Prievidza