| Program WspółpracyTransgranicznej RzeczpospolitaPolska - Republika Słowacka 2007-2013/ Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 RAPORT CZĄSTKOWY Z POSTĘPU REALIZACJI PROJEKTU / ČIASTKOVÁ SPRÁVA O POSTUPE REALIZÁCIE PROJEKTU |
| --- |
| Raport za okres | Správa za obdobie | Od | 24.02.2011 | Do | 23.05.2011 |
| Nr raportu: | Č. správy: | 2/2011(8) |
| Raport: | Správa: | Pośredni/Priebežná Końcowy/ Záverečná |
| Datawpływu raportu: | Dátum prijatia správy: | 27.5.2011 |
| Osoba przyjmująca raport | Osoba, ktorá prijala správu | Ing. Lea Malá |
| 1. CzęśćInformacyjna / Informačná časť |
| 1. Nazwa projektu | 1. Názov projektu | Revitalizácia beskydských lesov s cieľom zlepšenia ich spoločenských, ekologických a protipovodňových funkcií na území poľsko-slovenského pohraničia |
| 2. Akronim | 2. Akronym | REW – BE - LAS |
| 3. Ośpriorytetowa | 3. Prioritná os | 1 - Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry |
| 4. Temat osi priorytetowej | 4. Oblasť podpory v rámci prioritnej osi | 2 – Infraštruktúra životného prostredia |
| 5. Kod: Tematpriorytetowy | 5. Kód: Oblasť podpory | 51 |
| 6. Numer projektu | 6. Číslo projektu | WTSL.01.02.00-24-002/08 |
| 7. Umowa o dofinansowanienr | 7. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. | WTSL.01.02.00-24-002/08-00 Dodatok č. WTSL.01.02.00-24-002/08-01 |
| 8. Umowa o dofinansowanie z dnia | 8. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo dňa | 24.8.2009 Dodatok: 25.11.2010 |
| 9. Umowapartnerska z dnia | 9. Partnerská zmluva zo dňa | 24.9.2009 |
| 10. Datarozpoczęcia projektu | 10. Dátum začatia projektu | 1.1.2009 |
| 11. Datazakończenia projektu | 11. Dátum ukončenia projektu | 31.12.2011 |
| 12. Wartośćwspółfinansowaniakrajowegodlacałego projektu / Wartośćwspółfinansowaniakrajowego partnera projektu składającego raport | 12. Hodnota národného spolufinancovania pre celý projekt/ Hodnota národného spolufinancovania partnera, ktorý podáva správu | 845 259,75 € | 321 324, 45 € |
| 13. Wartośćdofinansowania z EFRR / Wartośćdofinansowania z EFRR partnera projektu składającego raport | 13. Hodnota príspevku z ERDF/ Hodnota príspevku z ERDF projektového partnera, ktorý podáva správu | 4 789 805,25 € | 1 820 838, 55 € |
| 14. Wartośćwydatkówkwalifikowalnychogółem / Wartośćwydatkówkwalifikowalnychogółem partnera projektu składającego raport | 14. Celková hodnota oprávnených nákladov / Celková hodnota oprávnených nákladov projektového partnera, ktorý podáva správu | 5 635 065,00 € | 2 142 163,00 € |
| 15. Poziomdofinansowania z EFRR [%] / Poziomdofinansowania z EFRR [%] partnera projektu składającego raport | 15. Miera kofinancovania z ERDF [%]/ Miera kofinancovania z ERDF [%] projektového partnera, ktorý podáva správu | 85 % | 85 % |
| Dane składającego Raport / Údaje o subjekte, ktorý podáva Správu |
| 16. Nazwainstytucji | 16. Názov inštitúcie | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
| 17. Adres | 17. Adresa | Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica |
| 18. Telefon/faks | 18. Telefón/ fax | +421484344247/ +421484344191 |
| 19. Stronawww | 19. Webstránka | www.lesy.sk |
| Osoba wyznaczona do kontaktu / Kontaktná osoba |
| 20. Imię i nazwisko | 20. Meno a priezvisko | Ing. Jozef Zatlukal |
| 21. Telefon/ fax | 21. Telefón/ fax | + 421 918 335 000, 048/4344233, fax: 048/4344191 |
| 22. e-mail | 22. e-mail | jozef.zatlukal@lesy.sk |

2. Częśćrzeczowa / Vecná časť

23. Opis działań/etapówzrealizowanych w okresiesprawozdawczym / Popis aktivít/ etáp realizovaných v období, za ktoré sa podáva správa

LESY SR, š.p. realizoval práce v súlade s projektom REW –BE-LAS a boli zamerané na obnovu produkčného potenciálu lesov na OZ Čadca a OZ Námestovo. V tomto vyhodnocovanom období bola realizovaná umelá obnova lesných porastov - prvá sadba do nepripravenej pôdy na OZ Čadca a tiež bolo uskutočnené jedno pracovné stretnutie partnerov projektu. Na jarné zalesňovanie bol nakúpený sadbový materiál, t.j. vnútropodniková dodávka sadeníc – OZ Semenoles Liptovský Hrádok na OZ Čadca a OZ Námestovo. Umelá obnova lesných porastov bola realizovaná v tomto sledovanom období len na ploche 1,14 ha, a to na OZ Čadca. Z OZ SEMENOLES, so sídlom v Liptovskom Hrádkubolo nakúpených celkom 568 130 ks sadeníc. Náklady za nákup sadeníc boli vo výške 95 779,50 €. OZ Čadca si v tejto čiastkovej správe uplatňuje náklady spojené s nákupom sadeníc z OZ Semenoles vo výške 64 426,17 €, a to celkom za 385 300 ks sadeníc. OZ Námestovo si v tejto čiastkovej správe uplatňuje náklady na nákup sadeníc z OZ Semenoles vo výške 31 353,33 €, a to za 182 830 ks sadeníc. Náklady za realizované služby externým dodávateľom na OZ Čadcaza umelú obnovu lesa boli vo výške 1 609,80 €. Celkové náklady na umelú obnovu lesa (nákup sadeníc + služby externých dodávateľov) boli vo výške 97 389,30 €. Z toho: OZ Čadca 66 035,97 € a OZ Námestovo 31 353,33 €. Súčasťou tejto čiastkovej správy je aj uplatnenie nákladov za zrealizované spoločné stretnutie partnerov projektu. Stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 16. a 17. februára 2011 vo Vitanovej – penzión Orava. Náklady na toto stretnutie boli vo výške 632,15 €(strava 185,- €, ubytovanie 130,- € a prenájom miestnosti 317,15 €).Hlavnou náplňou stretnutia bolo vyhodnotenie otvorenia Beskydskej zelenej cesty, príprava prác v roku 2011 podľa jednotlivých partnerov, príprava harmonogramu spoločných stretnutí partnerov projektu REW-BE-LAS v roku 2011, stav preplatených financií za rok 2010 podľa čiastkových správ jednotlivých partnerov, zhodnotenie priebehu projektu REW-BE-LAS za rok 2010, príprava ďalších možných projektov na budúce výzvy. NÁKLADY CELKOM súvisiace s projektom REW-BE-LAS v čase od 24.02.2011 do 23.05.2011 boli vo výške 98 021,45 € Celková plánovaná umelá obnova lesa za partnera 1 - LESY SR, š.p. je na celkovej ploche 721 ha (t.j. za roky 2009 až 2011). Za 1. až 8. Čiastkovú správu bola zrealizovaná na 485,03 ha (OZ Čadca = 328,15 ha , OZ Námestovo = 156,88 ha), Umelá obnova lesa je splnená na 67,27 %. Celkové náklady na realizáciu projektu k 30.04.2011 sú vo výške 1 403 072,50 €, v tom bolo neuznaných celkom 11 466,94 € (10 000 € na vydanie časopisu Lesník, 643,70 € za prekročené služby ext. dodávateľa za pestovnú činnosť a 823,24 € za spoločné stretnutie partnerov v LiptovskomJáne) a k 23.5.2011 boli neuhradené faktúry za dodávku externých služieb v lehote splatnosti vo výške 132 654,52 €.

| 24. Postęprealizacji projektu / Postup realizácie projektu |
| --- |
| Nazwa partnera/ | Działania (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie)/ Aktivity (v súlade so žiadosťou o finančný príspevok) | Planowane/Zrealizowane | wartośćwydatkówkwalifikowalnych/ hodnota oprávnených nákladov |
| Názov partnera |  | Plánované/ Zrealizované |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Partner 1 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | etap 1/ 1. etapa |
|  | działanie/ aktivita 1 | P | 0,00 |
|  |  | Z | 0,00 |
|  | etap 2/2. etapa |
|  | działanie/ aktivita 1 (stretnutie prac. skupiny) | P | 5 070,00 |
|  |  | Z | 1 477,15 |
|  | działanie/ aktivita 2 (školenie pracovníkov firmy) | P | 600,00 |
|  |  | Z | 310,50 |
|  | etap 3/3. etapa |
|  | działanie/ aktivita 1 (konferencia - otvorenie projektu) | P | 452,20 |
|  |  | Z | 452,20 |
|  | działanie/ aktivita 2 (mimoriadne vydanie Lesníka) | P | 13 047,80 |
|  |  | Z | 0,00 |
|  | działanie/ aktivita 3 (Lesník - uverejnenie 3 článkov) | P | 0,00 |
|  |  | Z | 0,00 |
|  | działanie/ aktivita 4 (zriadenie Internetovej stránky) | P | 0,00 |
|  |  | Z | 0,00 |
|  | etap 4/4. etapa |
|  | działanie/ aktivita 1 (premena - príprava pôdy, zalesňovanie) | P | 1 538 987,00 |
|  |  | Z | 985 802,20 |
|  | działanie/ aktivita 2 (OMLP vyžíňanie sadeníc) | P | 499 949,00 |
|  |  | Z | 229 577,21 |
|  | działanie/ aktivita 3 (OMLP proti zveri) | P | 84 057,00 |
|  |  | Z | 41 331,78 |

25. Problemynapotkane w czasierealizacji projektu / Problémy, ktoré sa vyskytli počas realizácie projektu

Pri realizácií projektu sa nevyskytli žiadne závažné problémy. Práce boli realizované v súlade s projektom.Vybratí dodávatelia služieb - lesníckych prác postupovali v súlade s uzatvorenými zmluvami. Pri realizácií týchto prác boli dodržané technické aj technologické normy. Dodané sadenice z OZ Semenoles boli v požadovanej kvalite a množstve.

| 26. Wskaźniki projektu / Ukazovatele projektu Rodzajwskaźnika Wskaźnik (nazwa) Jednostka wartośćosiągnięta w okresiesprawozdawczym wartośćosiągnięta (na koniec okresu sprawozdawczego) wartośćdocelowa (wniosekprojektowy) % wykonania Druh ukazovateľa Ukazovateľ (názov) Jednotka Hodnota dosiahnutá v období, za ktoré sa podáva správa Dosiahnutá hodnota (na konci obdobia, za ktoré sa podáva správa) Cieľová hodnota (podľa projektovej žiadosti) % realizácie 1 2 3 4 5 6 7 Etap 1 / 1. Etapa Produktu / Výstupu Stretnutia pracovnej skupiny stretnutia 15 nevzťahuje sa Žiadosť REW – BE- LAS žiadosť nevzťahuje sa Etap 2 / 2. Etapa Produktu / Výstupu Stretnutia prac. skupiny stretnutia 1 3 6 50 % školenia prac.. firmy ks 0 4 6 66,7 % Kontrola vykonaných prác ks 0 4 6 66,7 % Etap 3 / 3. Etapa Produktu / Výstupu Konferencie ks 0 1 1 100 % Články v denníkoch články 0 3 3 100 % Informačné materiály – skladačka A4 ks nevzťahuje sa Mimoriad. dvojjazyčné vydanie Lesník ks 0 5000 5000 100 % Náučný chodník Poľsko -Slovenský km nevzťahuje sa Etap 4 / 4. Etapa Produktu / Výstupu Premena porastov ha 1,14 485 721 67,27 % Celkom Produktu / Výstupu Projekt spojený s enviromentálnou bezpečnosťou ks 1 Spoločná realizácia projektu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3. Zgodnośćrealizacji projektu z zasadamipolitykwspólnotowych / Súlad realizácie projektu so zásadami politiky Spoločenstva |
| --- |
| 27.Czy projekt realizowany jest zgodnie z zasadaminastępującychpolitykwspólnotowych: / Je projekt realizovaný v súlade so zásadami nižšie uvedených politík spoločenstva? |
| a) środowiskanaturalnego? / životného prostredia | tak / áno | nie | nie dotyczy / nevzťahuje sa |
|  | x |  |  |
| Należyuzasadnićjeśliwybranoodpowiedź "nie" / Je potrebné odôvodniť v prípade označenia odpovede „nie“ |
| b) wyrównywaniaszans? / rovnosti príležitostí | tak / áno | nie | nie dotyczy / nevzťahuje sa |
|  |  |  | x |
| Należyuzasadnićjeśliwybranoodpowiedź "nie" / Je potrebné odôvodniť v prípade označenia odpovede „nie“ |
| c) rozwojuspołeczeństwainformacyjnego? / rozvoja informačnej spoločnosti | tak / áno | nie | nie dotyczy / nevzťahuje sa |
|  |  |  | x |
| Należyuzasadnićjeśliwybranoodpowiedź "nie" / Je potrebné odôvodniť v prípade označenia odpovede „nie“ |
| 28. Czy projekt jest realizowanyzgodnie z zasadamipomocypublicznej? / Je projekt realizovaný v súlade so zásadami štátnej pomoci? | tak / áno | nie | nie dotyczy / nevzťahuje sa |
|  | x |  |  |
| Należyuzasadnićjeśliwybranoodpowiedź "nie" / Je potrebné odôvodniť v prípade označenia odpovede „nie“ |
| 4. PostępFinansowy / Finančný postup |

Tabela 1. Wydatkiponiesione w trakcie realizacji projektu w EUR /

Tabuľka č. 1. Výdavky vynaložené počas realizácie projektu v EUR

Tabela 2. Indykatywny harmonogram realizacjifinansowej projektu na 4 kolejne okresy sprawozdawcze /

Tabuľka č. 2. Indikatívny harmonogram finančnej realizácie projektu v členení na 4 nasledujúce po sebe obdobia, za ktoré sa podávajú správy

Tabela 3. Zestawieniefaktur / dokumentów o równoważnejwartościdowodowej w ramach projektu / Tabuľka č. 3 Prehľad faktúr/ dokladov s rovnakou dôkaznou hodnotou v rámci implementácie projektu

| 5. Wniosek o płatność / Žiadosť o platbu |
| --- |
| 29. Ja niżejpodpisany: / Ja, dolu podpísaný:Ing. Igor Viszlai, generálny riaditeľ LESY SR , š. p. |
| Oświadczam, żewszystkiedziałaniazrealizowanezostałyzgodnie z działaniamizaplanowanymidla projektu wewniosku o dofinansowanie z EFRR orazumowie o dofinansowanie/umowiepartnerskiej. / Týmto vyhlasujem, že všetky aktivity boli realizované v súlade s aktivitami naplánovanými pre projekt v žiadosti o finančný príspevok z ERDF a v zmluve o poskytnutí finančného príspevku/ partnerskej zmluve. |
| Oświadczam, żewnioskowana od początkurealizacji projektu kwotadofinansowania z EFRR nie przekraczakwotydofinansowania z EFRR przyznanejdla projektu w umowie o dofinansowanie projektu/umowiepartnerskiej. / Vyhlasujem, že žiadaná suma finančného príspevku z ERDF od začiatku realizácie projektu nepresahuje sumu finančného príspevku z ERDF schválenú pre projekt v zmluve o poskytnutí finančného príspevku/ partnerskej zmluve. |
| Wyrażamzgodę na przekazaniedodatkowychinformacjiniezbędnych do weryfikacjininiejszegowniosku na rzeczkontrolerówkrajowych WST, IZ i innychinstytucjizaangażowanych w Program. / Súhlasím s poskytnutím dodatočných informácií nevyhnutných na overenie tejto žiadosti, a to národným kontrolórom, STS, RO a iným inštitúciám zapojeným do Programu. |
| Oświadczam, żeinformacjezawartewewnioskusązgodne z prawdą, a wydatkiwykazanewewnioskuzostałyzapłaconeoraz, żeelektronicznawersjaniniejszego raportu jest zgodna z wersjądrukowaną. Jestemświadomyodpowiedzialnościkarnejdotyczącejpoświadczanianieprawdyco do okolicznościmającejznaczenieprawne. / Vyhlasujem, že informácie uvedené v žiadosti sú pravdivé, výdavky uvedené v žiadosti boli zaplatené a elektronická verzia správy je totožná s tlačenou verziou. Som si vedomý trestnej zodpovednosti vyplývajúcej z potvrdzovania nepravdivých informácií o skutočnostiach, ktoré majú právny význam. |
| Oświadczam, że w ramachrealizacji projektu nie nastąpiłopodwójnefinansowanieześrodków UE. / Vyhlasujem, že v rámci realizácie projektu nedošlo k dvojitému financovaniu z prostriedkov EU. |
| Oświadczam, żedokumentacjazwiązana z projektemprzechowywana jest w siedzibieinstytucjiskładającejniniejszy raport zgodnie z wymogamiumowy o dofinansowanie/umowypartnerskiej. / Vyhlasujem, že dokumentácia spojená s projektom sa uchováva v sídle inštitúcie, ktorá predkladá túto správu v súlade s požiadavkami zmluvy o poskytnutí finančného príspevku/ partnerskej zmluvy. |
| Oświadczam, żewszystkieinformacjezawarte w niniejszymraporcieorazzałącznikachprzedstawiająaktualny stan realizacjirzeczowej i finansowej projektu. / Vyhlasujem, že všetky informácie uvedené v tejto správe a v prílohách zobrazujú aktuálny stav vecnej a finančnej realizácie projektu. |
| Príloha č. | Názov |
| 1. | Kópie faktúr, výdajok - označené dátumom a s potvrdením zhody s originálom | Prehľad dodávateľských faktúr, Výdajky za nákup sadeníc |
| 2. | Kópie bankových výpisov označené dátumom a s potvrdením zhody s originálom, ktoré dokladajú operáciu na bankovom účte. |
| 3. | - Prílohy k faktúram: Dodacie listy, Likvidačné listy,Objednávky, Pozvánka na spoločné stretnutie vo Vitanovej, Prezenčná listina zo spoločného stretnutia partnerov projektu vo Vitanovej, Zápisnica zo spoločného stretnutia partnerov projektu vo Vitanovej, Výdaj do presunu (sadenice z OZ SEMENOLES) + Príjem z presunu (z OZ SEMENOLES na OZ Čadca + OZ Námestovo), Mapové prílohy realizovanej umelej obnovy lesa za sledované obdobie – OZ Čadca, Výpis z analytického účtovníctva, za OZ Čadca zmluvy na dodávku prác externými firmami pre rok 2011: Zmluva na o dodaní služieb č. 62/2011/10/06, vrátane Dodatku č. 1. – DECURIO, s.r.o., Zmluva na o dodaní služieb č. 61/2011/10/03, vrátane Dodatku č. 1 – Ing. Zuzana Čierňavová – RIAVA. - CD obsahuje: Čiastková správa o postupe realizácie projektu v rámci Programu Cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 kofinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, vrátane tabuľkovej časti – EXCEL, zoznam vykonaných prác podľa dodacieho listu k fatúram externého dodávateľa, zoznam vykonaných prác podľa porastov na OZ Čadca |
| 30. Wartośćśrodkówprzedstawionych do weryfikacji i certyfikacjiprzezkontrolerakrajowego w ramachniniejszegoraportu wynosi: / Hodnota prostriedkov na overenie a certifikáciu národným kontrolórom v rámci tejto správy je: 98 021,45€ Słownie: / Slovom: deväťdesiatosemtisícdvadsaťjeden eur štyridsaťpäťcentov |

| 31. Imię, nazwisko, podpis i pieczęć osoby uprawnionej do występowania z raportem w imieniu Partnera Wiodącego/ Partnera Projektu / Meno, priezvisko, podpis a pečiatka osoby oprávnenej predkladať správy v mene Vedúceho partnera/ Projektového partnera | Ing. Igor Viszlai generálny riaditeľ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
| --- | --- |
| Miejsce i data / Miesto a dátum | V Banskej Bystrici 25.5.2011 |

| 32. Kontrolerkrajowy / Národný kontrolór | Imię i Nazwisko | Meno a priezvisko | Ing. Lea Malá |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Miejsce, data | Miesto, dátum | Bratislava, 22.6.2011 |
|  | Pieczęć I podpis | Pečiatka a podpis |  |