Objekt PRO SILVA

VOZOKANSKÝ LUH

LS Želiezovce, Odštepný závod Levice

Zápisník PRO SILVA

| 1. Regionálne zaradenie (zo všeobecnej časti LHP) |
| --- |
| Lokalizácia a geografická situácia |  |
| Krajina: Slovensko | Lesná oblasť: Hronská niva 2 C |
| Užívateľ (OZ): Levice | Zemepisné súradnice: 18°41´56´´ – 48°00´19´´ |
| LHC: Levice LS Želiezovce | Rozpätie nadmorskej výšky: 130 m |
| Názov: Vozokanský luh | Prevládajúca expozícia: rovina |
| Výmera: 85,23 ha | Priemerný sklon: - |
| Klíma, geologické podložie, pôda |  |
| Klimatická oblasť: Teplá mierne suchá | Priem. ročné zrážky v mm: 550 -600 |
| Geologické podložie: spraš | Priem. roč. teplota v °C: 9-10 |
| Prevládajúce pôdy: černozem |  |
| 2. Prírodná a ekonomická situácia |  |
| Skupina lesných typov: 124 | Prírode blízke hospodárenie od r. 2009 |
| Drevinové zloženie (odhadom v % podľa jednotlivých drevín): | Zaradenie do vekových tried (odhadom): |
| listnaté: JS 30, HB 30, DL 20, OC 5, TP 5, ostatné 10 | I. - 10 %, II. - 5 %, III. - 40 %, IV. - 45 %, V. - %, VI+ - % |
| ihličnaté: - | Produkcia a ťažba: |
| Zásoba | Plánovaný etát ročný 5,65 m3/ha |
| Priem. zásoba (odhad z LHP): 322 m3/ha | z toho: úžitková hmota 90 %, 10 palivo % |
| Podiel hrubiny od d1.3 30 cm: 60 % | Plánovaná obnova celkom (z LHP v ha): 16,31 |
| Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 20 % | z toho prir. obnova 59 %, umelá obnova 41 % |
| Podiel tenčiny do d1.3 14 cm: 20 % | z toho na voľ. pl. 25 %, pod clonou por. 75% |

| 3. Kritériá prírode primeranej pestovateľskej techniky | celkom prevládajúce >75 % | veľmi časté 50-75 % | čiastočne prevládajúce 25-50 % | zriedkavé <25 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pestovanie porastovej zásoby, pred-nosť výchovy porastu pred obnovou |  | + |  |  |
| Výberkové hospodárstvo, forma stromová |  |  |  | + |
| Ťažba podľa cieľových hrúbok jednotlivých stromov alebo skupín |  | + |  |  |
| Holorubný hospodársky spôsob |  |  |  | + |
| Prirodzená obnova |  | + |  |  |
| Umelá obnova na voľnej ploche alebo pod clonou porastu |  |  | + |  |
| Vertikálna štruktúra porastu, vertikálne členenie na malých plochách |  |  | + |  |
| Horizontálna štruktúra porastu (medzery, skupiny ap.) |  |  | + |  |
| Porasty prispôsobené ako biotopy pre zver |  | + |  |  |
| Ochrana lesa bez nasadenia chemikálií |  |  |  | + |
| Poznámky |  |
| 4. Kritériá drevinového zloženia |  |  |  |  |
| Autochtónne dreviny, pôvodné na stanovišti |  | + |  |  |
| Nepôvodné, ale stanovištne prispôsobené dreviny |  |  | + |  |
| Zmiešané lesy, možnosti tvorby zmiešaných lesov |  |  |  | + |
| Zriedkavé dreviny (bh,mk, bx, cs ap.) |  |  | + |  |
| Prirodzene sprievodné dreviny pri výstavbe lesa (jb, br, os, vr) |  | + |  |  |
| Poznámky |  |
| 5. Kritériá zabezpečenia Biodiverzity |  |  |  |  |
| Staré a mŕtve drevo stojace a ležiace |  |  | + |  |
| Biodiverzita flóry – prízemnej vegetácie |  | + |  |  |
| Biodiverzita fauny, hlavne prítomnosť avifauny (vtákov) |  | + |  |  |
| Spontánne dynamické vývojové procesy (sukcesie s br, bo ap.) |  |  | + |  |
| Historické pestovateľské formy (napr. nízke lesy) s ohľadom na biodiverzitu |  | + |  |  |
| Poznámky |  |

Pozn. Na zatriedenie do príslušného stĺpca použite znamienko +

Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA (Vozokanský luh)

Objekt bol zriadený za účelom obhospodarovania lužného lesa prírode blízkym spôsobom.

Výmera objektu predstavuje 82,53 ha a tvorí dva komplexy v blízkosti rieky Hron.

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP

Obnovné ťažby

V pláne hospodárskych opatrení na roky 2006-2015 sú zahrnuté opatrenia na prírode blízke obhospodarovanie. V predchádzajúcom LHP prevládali v predpise obnovných ťažieb veľko a maloplošné holoruby.

Výchovné ťažby

Výchovné ťažby sú plánované s intenzitou 15 % prevažne 1 x za decénium.

Obnova lesa

LHP uvažuje s obnovou na ploche 16,31 ha. Z uvedeného množstva predstavuje prirodzená obnova 8,59 ha (52,66 %). Spôsob umelej obnovy sejbou orecha čierneho pri ostatných drevinách štrbinovou sadbou.

Starostlivosť o mladé lesné porasty

Okopávaním na plôškach 35 x 35 cm. Ochrana proti burine vyžínaním, resp. chemicky. Ochrana proti zveri náterom repelentami. Plecie ruby a výseky krov majú zabezpečiť zdarné odrastanie nárastov a kultúr.

Výchova prečistkami

Predpis prerezávok 1 x za decénium zameraný na odstraňovanie predrastkov a rozrastkov.

Zmena prístupu k obhospodarovaniu

Obnovné ťažby

Spôsob vykonania účelový výber, skupinovito clonný rub 1 až 2 x za decénium.

Intenzita zásahov : bude závislá od potreby odcláňania nárastov.

Ťažbové postupy :  ťažba JMP, pribižovanie UKT, vývozná súprava.

Je potrebná technologická príprava pracoviska – vytvorenie približovacích liniek a uplatnenie smerovej stínky.

Výchovné ťažby

Spôsob vykonania : zásah v úrovni porastu zameraný na uvoľnenie korún najkvalitnejších jedincov.

Intenzita zásahu :       podľa stavu porastu na úrovni 15 – 20 %

Rozčlenenie :              porasty rozčleniť linkami na vzdialenosť 30 m.

Približovanie :              UKT pri použití smerovej stínky a prípadného krátenia kmeňov pri

použití vývoznej súpravy.

Obnova lesa

Pri obnove bude použitá hlavne prirodzená obnova, umelá obnova bude na miestach, kde absentuje prirodzené zmladenie a taktiež pri vnášaní javora a orecha čierneho. Predpokladaný podiel prirodzenej obnovy 60 %.

Starostlivosť o mladé lesné porasty

Bude zameraná na obmedzenie útlaku drevín rozrastkami a predrastkami ako aj krovitým podrastom. Ochrana proti zveri bude vykonávaná repelentami.

Výchova prečistkami

V skorších vývojových štádiách budú odstraňované negatívne zložky porastu čo sa týka drevinovej a kvalitovej skladby. V ďalších vývojových štádiách bude úsilie zamerané na podporu najkvalitnejších jedincov.

Výchovné zásahy budú v prvých vývojových štádiách uskutočňované negatívnym výberom v neskorších vývojových štádiách pozitívnym výberom v úrovni porastu.

Demonštračné objekty

Porast 766

Charakteristika (LHP 2006 – 2015)

Plocha etáže			15,66 ha,

vek                                     60 rokov,

zakmenenie                          0,9

Zastúpenie drevín		HB 35, JS 30, TC 15, DL 10, JP 10

Celková zásoba		4 788 m³, na ha 300 m³

Predpis LHP                         bez zásahu

Vykonané :                        0

Návrh zmeny

SCR na miestach výskytu prirodzeného zmladenia DL a JS, taktiež na súvislých miestach výskytu HB a JP s predsejbou OC.

Obnovná ťažba :                215 m³/0,69 ha z toho umelá obnova            0,19 ha,

prirodzená obnova      0,50 ha

Dlhodobý zámer

Vzhľadom na stanovištné pomery (úžitková Hronská niva) je žiadúce nahradiť dreviny hrab a javor poľný v úrovni porastu hospodársky cennejším dubom letným a orechom čiernym. Uvedená zmena sa uskutoční SCR na 1 až 2 výšky porastu za použitia predsejby OC a predsadby DL.

Technologický postup

Smerová stínka JMP. Približovanie vyvážacou súpravou.

Porast  767

Charakteristika (LHP 2006 – 2015)

Plocha etáže               10,53 ha,

vek                              70      rokov,

zakmenenie                  0,80

Zastúpenie drevín        HB 42, JS 25, DL 22, JP 11

Celková zásoba 3 212 m³ na ha 305 m³

Predpis LHP

Obnovná ťažba

Maloplošný clonný rub v pásoch šírky na 2 výšky porastu, založiť 2 východiská obnovy, 2 zásahy v decéniu. Obnovná ťažba 1 404 m³

Obnova na výmere 4,60 ha z toho 3,08 prirodzená 1,52 ha umelá.

Vykonané                        0

Návrh zmeny

Otvorenie porastu MCR jedno východisko obnovy. Zvyšná časť obnovnej ťažby bude realizovaná SCR pri zachovaní pôvodnej výšky ťažby.

Dlhodobý zámer :

Vzhľadom na podobnosť východiskového stavu zostáva zámer rovnaký ako v poraste 768.

Porast  768

Charakteristika (LHP 2006 – 2015)

Plocha etáže                            6,87 ha,

vek                                         75      rokov,

zakmenenie                              0,80

Zastúpenie drevín                   HB , JS 22, DL 22, JP 6

Celková zásoba 2 439 m³ na ha 355 m³

Predpis LHP

Maloplošný clonný rub šírky na 2 výšky porastu založiť 2 východiská obnovy 2 zásahy v decéniu. Obnova na výmere 2,65 ha z toho 1,77 ha prirodzená obnova a 0,88 ha umelá. Obnovná ťažba 942 m³/2,65 ha.

Vykonané

MP 140 m³ rok 2009

Komentár

Porast rozpracovaný maloplošných clonným rubom. Pomiestny výskyt prirodzeného zmladenia hlavne jaseňa.

Dlhodobý zámer :

Uvoľniť skupiny prirodzeného zmladenia dorubom s ponechaním cieľových jedincov.

Cieľové jedince budú odstránené

po splnení podmienok :

a/ dosiahnutie rubnej zrelosti

b/ existencia prirodzeného

zmladenia danej dreviny

Porast  725 A

Charakteristika (LHP 2006 – 2015)

Plocha etáže                                 1,81 ha,

vek                                              65      rokov

zakmenenie                                   0,8

Zastúpenie drevín                       OC 50, JS 40, JA 10

Celková zásoba                          639 m³ na 1 ha 353 m³

Predpis LHP

Výchovná ťažba : prebierka na ploche  1,81 ha/54 m³.

Vykonané

0

Návrh zmeny

Predčasná obnova na častiach s výskytom prirodzeného zmladenia. Na ostatnej ploche prebierka.

Komentár

Nekvalitné časti porastu s výskytom JS a JA nahradiť generatívnou obnovou JS a OC.

Porast  724 C1

Charakteristika (LHP 2006 – 2015)

Plocha etáže                                 2,82 ha,

vek                                              75      rokov

zakmenenie                                   0,8

Zastúpenie drevín                       JS 50, JP 25, DL 15, AG 5, VZ 5

Celková zásoba                          891 m³ na 1 ha 316 m³

Predpis LHP                                bez zásahu

Návrh zmeny

Započať s predčasnou obnovou SCR na miestach výskytu prirodzeného zmladenia, 2 zásahy v decéniu 150 m³ú0,47 ha.

Dlhodobý zámer

Využiť prirodzené zmladenie JS a DL na prevod nekvalitných výmladkových jedincov na les vysokokmenný.

Vyhotovil : 		Martin Matušík, odborný lesný hospodár

Schválil :		Ing. Otto Uhrín, vedúci lesníckej výroby

Levice, september 2009