Objekt PRO SILVA

Košová

LS Hnúšťa, OZ Rimavská Sobota

Vyhotovil : Július Bútora, odborný lesný hospodár

Rimavská Sobota, september 2007

Schválil: Ing. Vojtech Kovalčík, vedúci lesníckej výroby

Zápisník PRO SILVA

| 1. Regionálne zaradenie |
| --- |
| Lokalizácia a geografická situácia |  |
| Krajina: Slovenská republika | Lesná oblasť: 18 – Revúcka vrchovina, Rožňavská kotlina |
| Užívateľ (OZ): OZ Rimavská Sobota | Zemepisné súradnice: 48° 33´ s. z. š. 20° 03´v.z.d. |
| LHC (LUC): Lesy Brádno | Rozpätie nadmorskej výšky: 350 – 500 m n. m. |
| Názov: Košová | Prevládajúca expozícia: J,S |
| Výmera: 859,04 ha | Priemerný sklon: 55% |
| Klíma, geologické podložie, pôda |  |
| Klimatická oblasť: mierne chladný | Priem. ročné zrážky: 500 mm |
| Geologické podložie: bridlica | Priem. roč. teplota: 10°C |
| Prevládajúce pôdy: Hnedá lesná pôda |  |
| 2. Prírodná a ekonomická situácia |  |
| Skupina lesných typov: Fp | Prírode blízke hospodárenie od r. 2007 |
| Drevinové zloženie (odhadom v % podľa jednotlivých drevín): | Zaradenie do vekových tried (odhadom): |
| listnaté: BK 60, HB 26, DZ 6 | I. - 21 %, II. - 12 %, III. - 13 %, IV. - 15 %, V. - 21 %, VI+ - 18 % |
| ihličnaté: BO 5, SM 2, SC 1 | Podiel etážových porastov (odhadom): 35 % |
| Zásoba | Produkcia: Plánovaný etát ročný 5,87 m3/ha |
| Priem. zásoba (odhad z LHP): 280 m3/ha | z toho: úžitková hmota 90 %, palivo 10 % |
| Podiel hrubiny od d1.3 30 cm: 30 % | Plánovaná obnova celkom (z LHP): 124,24 ha |
| Podiel hrubiny pri d1.3 14-30 cm: 60 % | z toho prir. obnova 66 %, umelá obnova 34 % |
| Podiel tenčiny do d1.3 14 cm: 10 % | z toho na voľ. pl. 97 %, pod clonou por. 3 % |

| 3. Kritériá prírode primeranej pestovateľskej techniky | celkom prevládajúce >75 % | veľmi časté 50-75 % | čiastočne prevládajúce 25-50 % | zriedkavé <25 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pestovanie porastovej zásoby, pred-nosť výchovy porastu pred obnovou |  |  |  | + |
| Výberkové hospodárstvo, forma stromová |  |  |  | + |
| Ťažba podľa cieľových hrúbok jednotlivých stromov alebo skupín |  |  | + |  |
| Holorubný hospodársky spôsob |  |  |  | + |
| Prirodzená obnova | + |  |  |  |
| Umelá obnova na voľnej ploche alebo pod clonou porastu |  |  |  | + |
| Vertikálna štruktúra porastu, vertikálne členenie na malých plochách |  |  | + |  |
| Horizontálna štruktúra porastu (medzery, skupiny ap.) |  |  |  | + |
| Porasty prispôsobené ako biotopy pre zver | + |  |  |  |
| Ochrana lesa bez nasadenia chemikálií | + |  |  |  |
| Poznámky |  |
| 4. Kritériá drevinového zloženia |  |  |  |  |
| Autochtónne dreviny, pôvodné na stanovišti | + |  |  |  |
| Nepôvodné, ale stanovištne prispôsobené dreviny |  |  |  | + |
| Zmiešané lesy, možnosti tvorby zmiešaných lesov | + |  |  |  |
| Zriedkavé dreviny (carya, cs,.) |  |  |  | + |
| Prirodzene sprievodné dreviny pri výstavbe lesa (jb, br, os, vr) |  |  |  | + |
| Poznámky |  |
| 5. Kritériá zabezpečenia Biodiverzity |  |  |  |  |
| Staré a mŕtve drevo stojace a ležiace |  |  |  | + |
| Biodiverzita flóry – prízemnej vegetácie | + |  |  |  |
| Biodiverzita fauny, hlavne prítomnosť avifauny (vtákov) | + |  |  |  |
| Spontánne dynamické vývojové procesy (sukcesie s br, bo ap.) |  |  |  | + |
| Historické pestovateľské formy (napr. nízke lesy) s ohľadom na biodiverzitu |  |  |  | + |
| Poznámky |  |

Pozn. Na zatriedenie do príslušného stĺpca použite znamienko +

Zámer na vytvorenie objektu PRO SILVA:

Zámerom vytvorenia objektu PRO SILVA Košová je dosiahnutie diferencovanej vertikálnej a horizontálnej štruktúry porastov pre zvýšenie odolnosti voči abiotickým škodlivým činiteľom, zachovanie genofondu drevín buka lesného a dub zimného pri využití maximálnej prirodzenej obnovy. Cieľavedomým hospodárením dosiahnuť vyšší podiel cenných sortimentov a znížiť náklady na pestovateľskú činnosť.

Územie je sprístupnené odvoznou cestou Hrušovo – Potok. V budúcnosti bude nutné porasty sprístupniť sieťou približovacích ciest a rozčleňovacích liniek.

Popis navrhovaných opatrení z platného LHP a doterajšej praxe:

Obnovné ťažby

Prevládajúcim predpisom obnovných postupov v súčasnom LHP je maloplošný clonný rub       ( MCR ), na striedavých pásoch na dve výšky porastu a dorub ( DO ) po zabezpečení obnovy, čím sa vytvárajú pásové formy lesa. Vo väčšine predpis udáva dva zásahy za decénium.

Zaužívané technologické postupy - JMP, LKT, RZ, manipulácia jedným rezom na odvozné dĺžky.

Výchovné ťažby

Výchovné ťažby sú v porastoch do 50 rokov predpisované na jeden až dvakrát, porasty s vekom 50+  sa v objekte nenachádzajú.

Prebierky sa rozčleňujú 2 – 2,5 m širokými linkami vo vzdialenosti 40 – 50 m. Táto vzdialenosť pre využívanie jemnejších spôsobov hospodárenia sa bude musieť  zmenšiť aspoň na 30 m.

Výchova je zameraná na zdravotný a kvalitatívny výber v úrovni spolu s riešením druhovej skladby.

Obnova lesa

Plánovaná obnova podľa LHP  7,03 ha z toho prirodzená obnova 81 %, umelá obnova 19%.

V skutočnosti sa v listnatých porastoch dosahuje vyššie prirodzené zmladenie ako plánuje LHP.

Spôsob vykonávania : sadba voľnokorenných sadeníc

Starostlivosť o mladé lesné porasty

Ochrana proti burine sa prevádza v porastoch, kde je umelá obnova jedenkrát ročne odstraňuje sa černičie, malinčie a rôzne buriny. Ochrana mladých lesných porastov proti zveri sa vykonáva na jeseň na umelo založených mladých porastoch repelentom  (Cervacol ). Plecie ruby a výseky nežiadúcich drevín ako sú breza a rakyta kým MLP nespĺňa kritéria zabezpečenia

Výchova prečistkami

Predpis prerezávok : 1x až 2x za decénium podľa stavu porastov

Listnaté :  úroveň, predrastlíky, zdravotný výber – jemnejšie zásahy

Zmena prístupu k obhospodarovaniu objektu PRO SILVA

Obnovné ťažby

Spôsob vykonávania  -  uplatnenie obnovných postupov, ktoré spĺňajú zásady prírode blízkeho obhospodarovania ako sú účelový výber, skupinovitý a skupinový rub, mozaikovitý rub, zníženie pásových foriem rubov.

V porastoch rozpracovaných maloplošným cloným rubom v pásoch v druhom zásahu nerealizovať dorub ale zamerať sa na nezasiahnutú časť porastu účelovým výberom, ktorý ma charakter prípravného rubu so zdravotným a negatívnym zrelostným výberom tým dosiahneme presvetlenie porastov a vytvorenie podmienok na nástup prirodzeného zmladenia. Ďalej využitie zušľachťujúceho výberu ťažbou menej prirastavých stromov s krátkou korunou a šetrenie stromov potenciálne prirastavých s cieľom dopestovania hrubých sortimentov s kvalitnou korunou.

V porastoch presvetlených spracovaním náhodnej ťažby kde vznikli skupinky a kotlíky prirodzeného zmladenia, tieto využiť a postupovať ďalším uvoľňovaním zmladenia účelovým výberom prípadne skupinovitým rubom tak aby vznikla mozaikovitá štruktúra porastu horizontálne aj vertikálne diferencovaná.

Veľmi dôležitou otázkou pri uplatňovaní zásad prírode blízkeho obhospodarovania je technologická príprava pracoviska, zameraná na vyznačení približovacích liniek vo vzdialenosti max . 30 – 40 m.

Ťažba : smerová stínka k približovacím linkám, kmene prerezávať aby nedošlo pri približovaní k škodám na ostávajúcom poraste ako i na nárastoch, zabezpečiť náter poškodených jedincov vhodnými prípravkami .

Približovanie : podľa terénnych podmienok – ŠLKT, UKT

Výchovné ťažby

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o porasty do 50 rokov výchovu zamerať hlavne na zdravotný kvalitatívny výber a úpravu druhovej skladby, plus vytvoriť sieť rozčleňovacích liniek a vytvorenie dostatočnej a kvalitnej siete približovacích ciest. V porastoch rozčlenených využiť pri výchove vyvážaciu súpravu.

Obnova lesa

Pri uplatňovaní zásad prírode blízkemu obhosodarovaniu počítame, že prirodzenou obnovou zabezpečíme celú obnovu lesa, v prípade, že prirodzená obnova z rôznych príčin zlyhá na umelú obnovu sa použijú sadenice voľnokorenné alebo obaľované z autochtónnych populácii.

Starostlivosť o mladé lesné porasty

Vzhľadom na rozsiahly výskyt prirodzenej obnovy, starostlivosť o MLP zamerať hlavne na úpravu druhovej štruktúry a zdravotného stavu porastu. Tlmiť agresiu dreviny bk.

Výchova prečistkami

Vzhľadom k tomu, že väčšinou sa jedná o listnaté porasty bude sa vykonávať čistka, ktorý bude mať charakter úrovňového zásahu s negatívnym výberom – odstraňovanie predrastlíkov a rozrastlíkov, poškodených, chorých a výrazne netvárnych jedincov. Čistka bude zameraná aj na úpravu drevinového zloženia. Výchovný interval 3-4 roky, nakoľko táto rastová fáza sa vyznačuje najväčšou dynamikou výškového rastu.

Porasty rozčleniť dostatočnou sieťou približovacích liniek širokými 2 m s rozostupom 30 m.

Demonštračné objekty

Porast 74_00 :

Charakteristika ( LHP 2003 – 2012 )

Výmera 10,67 ha, vek 45 r., zakmenenie 0,9, zastúpenie drevín : Bk – 85, DZ – 10, HB – 5, SC+

celková zásoba : 2518 m3   , zásoba na  1 ha :  236 m3

Predpis LHP :

1x prebierka, na celej ploche porastu 425 m3

Návrh hospodárenia:

V danom poraste sa vykonala v roku 2007 prebierka  na celej ploche spolu s rozčlenením porastu a sprístupnením porastu približovacími cestami. Výchovný zásah som previedol v prvom rade zdravotný výber  spolu s úpravou druhovej skladby, ťažba JMP, približovanie – vývozná súprava. Vyťažilo sa 500 m3, navýšenie je spôsobené hmotou z liniek a ciest. V budúcnosti sa zameriam na výber najkvalitnejších stromov, ktorým budem pomáhať.

Obr. č. 1

Porast 81A00 :

Charakteristika ( LHP 2003 – 2012 )

Výmera 11,65 ha, vek 45 r., zakmenenie 1,0, zastúpenie drevín : Bk – 85, DZ – 15

celková zásoba : 3053 m3   , zásoba na  1 ha :  262 m3

Predpis LHP :

Prebierka 2x 1. zásah do polovice platnosti LHP  560 m3

Návrh hospodárenia :

V roku 2003 bol prevedený prvý zásah na ploche 11,65 ha, ťažba 290m3, Ťažba JMP, približovanie kombinácia kone, UKT. Druhý zásah budem zameriavať na úpravu druhovej štruktúry porastu odstraňovaním buka na úkor DZ, aby som zvýšil zastúpenie DZ súčasne vykonávať aj zdravotný výber. Ďalej plánujem zhustiť sieť približovacích liniek, vzhľadom k tomu že súčasný rozostup liniek je až 70m. Žiadúca je aj výstavba približovacích ciest.

Obr. č. 2

Porast 109_

Charakteristika ( LHP 2003 – 2012 )

109 01 - 1 etáž :  Výmera   10,36 ha, vek 85 r., zakmenenie 0,8, zastúpenie drevín : HB 60, Bk – 40 celková zásoba : 4429 m3   , zásoba na  1 ha :  342 m3

109 02 - 2 etáž :  Výmera   2,59 ha, vek 15 r., zakmenenie 0,2, zastúpenie drevín : Bk – 80, HB – 20,

Predpis LHP :

Maloplošný clonný rub v pásoch, šírka na dve výšky porastu. Založiť 5 východísk obnovy na J  dorub, využiť PZ dva zásahy v decéniu 1400m3

Návrh hospodárenia :                                                                                                                   Obr. č . 3

V roku 2004 bol vykonaný na ploche 1,50 ha dorub 274m3, nezmladené miesta sa zalesnili voľnokorennými sadenicami 0,40 ha, v roku 2006 sa založili tri východiská obnovy maloplošné cloné ruby v pásoch, spolu s vetrovou kalamitou bolo vyťažené 373m3. Druhý zásah nebudem realizovať na vzniknutých presvetlených pásoch dorubom ale zameriam sa účelovým výberom na nezasiahnuté časti porastu, kde v prvom rade vyberiem nekvalitu / zdravotný výber / a v druhom rade sa zameriam na pomoc prirastavých , kvalitných jedincov, v častiach s výskytom prirodzeného zmladenia sa budem snažiť skupinovitým rubom toto prirodzené zmladenie uvoľňovať. V poraste sa dobre zmladzuje BK, ktorý vytláča aj Hb, ojedinele SM,SC

Obr. č. 3

Porast 110A

Charakteristika ( LHP 2003 – 2012 )

110A01 - 1 etáž :  Výmera   13,62 ha, vek 85 r., zakmenenie 0,8, zastúpenie drevín : HB 50, Bk – 40, SM – 5, BO - 5 celková zásoba : 6331 m3   , zásoba na  1 ha :  372 m3

110A02 - 2 etáž :  Výmera   3,40 ha, vek 10 r., zakmenenie 0,2, zastúpenie drevín : Bk – 100

Predpis LHP :

Maloplošný clonný rub v pásoch, šírka na dve výšky porastu. Založiť 5 východísk obnovy , využiť PZ dva zásahy v decéniu 1650m3

Návrh hospodárenia :                                                                                                                   Obr. č . 3

V roku 2006 sa založili tri východiská obnovy maloplošné cloné ruby v pásoch, spolu s vetrovou kalamitou bolo vyťažené 929m3, na ploche 2,60 ha. Druhý zásah nebudem realizovať na vzniknutých presvetlených pásoch dorubom ale zameriam sa účelovým výberom na nezasiahnuté časti porastu, kde v prvom rade vyberiem nekvalitu / zdravotný výber / a v druhom rade sa zameriam na pomoc prirastavých , kvalitných jedincov, v častiach s výskytom prirodzeného zmladenia sa budem snažiť skupinovitým rubom toto prirodzené zmladenie uvoľňovať. V poraste sa dobre zmladzuje BK.

Obr. č. 4